黄江镇“六乱”整治和违章户外广告拆除项目

采购需求

**一、项目概况：**

1、本项目主要为黄江镇“六乱”整治和违章户外广告拆除项目。

2、本项目为东莞市黄江镇辖区“六乱”整治城市（乱摆卖、乱停放、乱拉挂、乱张贴、乱扔垃圾、乱搭建）、清理乱倾倒的建筑垃圾淤泥、拆除违章户外广告、整治“黑气”、执法过程中涉及的检测项目、对涉案车辆的拖车服务以及行动现场安保工作等内容。

3、与采购人配合，服务期间开展整治行动，按照采购人的要求出动车辆、设备及人员开展辅助执法工作。

4、按照采购人要求，做好临时性、阶段性任务（含检查、突击整治、重大活动等）中的临时整治作业。

5、依照现行的相关规定，实施辅助执法工作，做到安全文明作业，全过程必须服从采购人的指导及监督，不擅自与当事人发生言语沟通，不与周边群众发生任何冲突。

**二、项目主要内容和工作要求**

1、中标人组织人员对城市“六乱”、违章户外广告（招牌）进行拆除及清理现场，拆除过程中要做好现场的安全防护工作，包括路锥、警戒线、警示灯、围挡、标语等。

2、本项目要求中标人需具备的拆除所需工具，包括但不限于：农用车、重型自卸货车（泥头车）、拖车、三轮车、吊车、起重车、铲车、电动手扶炮机、发电机、风焊切割机、铁锤、铁笔等，拆除所需工具必须符合国家相关法律法规规定的生产、使用标准。

3、采购人需按照相关法律法规进行执法，拆除下来的每一项广告材料、支架应作为证据保存，中标人负责组织车辆将拆除下来的违章广告物料运至采购人指定地点；中标人组织车辆将“六乱”整治清理的垃圾、杂物运至合规的垃圾填埋场或其他处置场所；至少需配备一辆运输车辆，及时实施“六乱”整治、违章广告拆除后的运输工作。

4、对拆除难度较大的根据现场实际状况可采用搭脚手架、使用起重车、挖掘机等方式进行拆除。

5、要求中标人在接到采购人通知后2小时内到现场开展工作，除不可抗因素外，若超过2小时仍未按要求到现场开展工作的，每逾期0.5小时在该次费用中扣500元。如因中标人人员、工具、车辆、机械等未能到位导致工作无法进行的，一切损失与责任由成交人承担，采购人无需支付费用。

6、行动方案双方确认后，中标人需按采购人要求按时按量完成相关工作，否则因中标人原因导致加班产生的所有费用（包括双方人员午餐费、中标人人员费用及设备费等）由中标人自行承担。

**三、安全文明措施要求**

1、项目负责人需积极贯彻和宣传各项安全措施规章制度，并监督检查工作范围内责任制的执行情况。

2、中标人需建立健全的安全生产、责任岗位制，使用的车辆、机械设备等操作人员应持证上岗。

3、中标人需制定安全工作计划和方针目标，并负责贯彻实施。

4、中标人在进行拆除作业时，现场人员必须统一着装，佩带安全帽、安全绳、手套、反光衣等安全防护措施。

5、凡在现场的人员，采购人有权监督其符合现场及上级的安全管理规定，发现问题立即改正。

6、中标人需有健全安全管理档案数据，做到实用、齐全、规范化。

7、中标人需制定事故发生应急预案，对项目人员进行业务培训，安全文明规范培训自救知识培训。

8、中标人需落实采购人相关安全管理部门的检查工作和落实提出的整改要求。

9、中标人提供清理和拆除服务必须严格依照法律法规和行业标准，做好现场安全管理和警示防护工作。

10、中标人应配备相关安全警示标志及设施，高空作业人员上岗前必须进行安全教育和技术培训，自行解决安全作业问题。在进行高空作业时，现场一定要做好安全防护后才能进场施工。

11、中标人提供的运输车辆及施工人员必须具备运输和作业资质，并确保服务期间提供的施工器械设备的技术状况和安全性能良好。

**四、人员配置要求**

★1、服务小组应由小组组长领队进行城市管理执法协管服务，持有国家应急管理部门（或国家安全生产监管部门）颁发在有效期内的高处作业或电工作业的特种作业操作证从业人员须不少于2人。（须提供相关人员证书复印件和距开标时间（不含当月）近半年内任意1个月由社会保障部门出具的在投标单位（含其分支机构）缴纳社会保险的有效凭证的复印件并加盖投标人公章，或在投标文件中提供以上内容的承诺函，格式自拟）

★**2、**辅助采购人做好黄江镇“六乱”整治、违章户外广告拆除服务安全保障等工作，供应商需选派政治可靠、作风良好、安保工作经验的保安人员参与执法护卫工作。须具备保安人员有效的《保安员证》或《退役军人士兵证》持相关证件上岗不少于2人。（须提供相关人员证书复印件和距开标时间（不含当月）近半年内任意1个月由社会保障部门出具的在投标单位（含其分支机构）缴纳社会保险的有效凭证的复印件并加盖投标人公章，或在投标文件中提供以上内容的承诺函，格式自拟）。

3、中标人配置人员需具备良好的形象，不得有露出纹身、酒后辅助执法、辅助执法过程中吸烟、言语不文明等现象。

**五、其他要求**

1、中标人在进行违章广告拆除作业时，须完成指定范围内的违章广告的拆除工作，及清运所有产生的垃圾。

2、在本项目的服务范围内，须办理货车通行证的，中标人自行办理，如发生任何违章等相关交通处罚的，一切责任由中标人负责。

★3、中标人负责拆除现场安全、交通运输、环境卫生、清理等责任，并将清理的垃圾等运到获得相关许可的合法**处置场所**依法、合规地无害处理，其中建筑垃圾须外运到合规的**消纳场**并开具电子联单。若中标人运送的垃圾处理场所违反国家规定造成的环境问题，由此产生的一切责任、损失或赔偿问题均由中标人承担事故等造成的一切损失。**（中标人须提供相关签署合作处置场的合同或在投标文件中提供以上内容的承诺函，格式自拟。）**

4、因中标人原因导致第三方人身或财产损害，由中标人自行负担一切责任，与采购人无关。

5、中标人必须做好安全防护工作，保证足够安全距离后方可拆除。

6、采购人需按照相关的法律法规进行执法，中标人只是为采购人提供执法辅助服务，并不承担执法管理责任。

★7、中标人要为服务安全负责。在为采购人服务期间，中标人在中标后必须按照规定给聘用员工购买相应的责任保险及其派出的现场工作人员的人身意外等保险，在服务过程中，做好各项安全保护工作，严格管理，对他们的行为负全责，如有发生劳资纠纷、意外（包括但不限于：生病、伤亡事故等）或违反规定、触犯国家法律等行为，由中标人承担全部责任，与采购人无关，采购人不负经济和法律责任。

 8、本次招标采购人无法预计也无法保证中标人承接项目的具体数量，如在服务期内采购金额累计达到合同总金额的则终止该项目合同。

9、中标人服务期间需要做好本项目内所有工作人员信息、安全生产、防疫工作、服务过程等台账信息，并根据采购人要求提交采购人备案。

**六、各项服务内容单价最高限价**

|  |
| --- |
| **（1）清理城市“六乱”** |
| 序号 | 服务名称 | 要求 | 单位 | 单价最高限价（元） |
| 1 | 普通工人 | / | 工日（8小时） | 200  |
| 2 | 安保人员 | / | 工日（8小时） | 200  |
| 3 | 小型货车 | 运输人员机械、暂扣物品或乱堆放垃圾杂物 | 车次 | 350  |
| 4 | 农用车 | 台班（8小时） | 1,200 |
| 5 | 重型自卸货车（泥头车） | 台班（8小时） | 3,500 |
| 6 | 拖车 | 台班（8小时） | 3,000 |
| 7 | 三轮车 | 台班（8小时） | 100  |
| 8 | 垃圾杂物处理 | 清运到合法场所处理 | 立方米 | 90  |
| 9 | 吊车 | 35吨 | 台班（8小时） | 2,800 |
| 10 | 起重车 | 10吨 | 台班（8小时） | 1,200 |
| 11 | 起重车 | 25吨 | 台班（8小时） | 1,400 |
| 12 | 铲车 | / | 台班（8小时） | 1,400 |
| 13 | 风焊切割机 | / | 台班（8小时） | 350  |
| 14 | 电动手扶炮机 | / | 台班（8小时） | 450  |
| 15 | 发电机（5kW） | / | 台班（8小时） | 450  |
| **（2） 拆除违章广告** |
| 序号 | 服务名称 | 要求 | 单位 | 单价（元） |
| 1 | 拆除大型T牌 | / | 个 | 15,000 |
| 2 | 拆除中型T牌及F牌 | / | 个 | 1,500 |
| 3 | 拆除小型牌、围障 | 拆除二楼及以上的 | 平方米 | 100 |
| 拆除二楼以下的 | 平方米 | 50 |
| 计算方式：广告招牌（围障） 正面投影面积\*中标单价 |
| **（3） 检测费** | / | 项 | 按实际情况 |

（4）、工人工资按8小时全天计算，超出8小时外，另按25元/小时计费；高空作业车、 吊机按8小时/台班计算，超出8小时外，另按400元/小时计费；农用车、运输车、大巴、拖车、起重车、挖掘机、炮机按8小时/台班计算，超出8小时外，另按80元/小时计费。

（5）、具体工作量以实际测量或调查数据为准。

（6）、开始时间以采购人通知到达现场开始实施时间为准，如中标方延迟到达现场的，以中标方全部机器设备、人工到场时间为准，结算时按实际工作时间和工作量计算。

（7）、单次服务的人员、设备种类数量由采购人确定。

（8）、因采购人协调工作未做好而导致现场无法实施服务的，按实际工作时间结算费用。如因中标方原因造成该次任务取消的，采购人方无需支付中标方任何费用。

（9）、“六乱”整治、拆除违章广告后的垃圾等由中标人组织车辆运到合规的垃圾填埋场或其他处置场所。

（10）、在实施过程中需要增加的其他特殊车辆或大型作业机械的，由采购人和中标人协商相关费用，并签订补充协议后方可增加。

（11）、以上综合单价已包括对应服务内容下的税费、社保费、住宿费、管理费、利润、垃圾处理费等在项目实施过程中应预见、不可预见的所有费用。

采购包1（黄江镇“六乱”整治和违章户外广告拆除项目）

**1.主要商务要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 标的提供的时间 | 签订合同之日起一年，具体合同时间以实际签订时间为准。（若本项目服务期满或合同期内实际支付金额达到合同金额，则合同自动终止，采用孰先原则。） |
| 标的提供的地点 | 采购人指定的地点。 |
| 付款方式 | 1期：支付比例100%。**1、**双方约定按月付款结算，以实际发生服务次数（工作量）、单价最高限价以及中标下浮率结算费用。结算金额=实际发生的工作量×单价最高限价×（1-中标下浮率）。2、结算时，中标人需提交以下结算资料：①开具合格对应金额的发票给采购人，所有发票都须与中标人名称一致，不得以其分支机构名义开具发票；②**出具垃圾处理台账，其中建筑垃圾必须提供电子联单。**3、如因采购人方特殊原因造成该次拆除任务取消的，以通知到场时间为基准，至任务取消时，如时间不足半天（4小时）的，到场的所有人员、车辆费用按半天（4小时）结算支付，超过半天（4小时）的按实际工作时间结算；其余器械设备等按半天（4小时）结算；如中标人的人员、车辆、器械设备未到场的（含在途），采购人则无需支付费用。如因中标人原因造成该次任务取消的，采购人无需支付中标方任何费用。 **注：付款时间为采购人向政府采购支付部门提出支付申请的时间，不含政府支付部门审查时间。**如项目发生合同融资，采购人需将合同款项支付到合同约定收款账户 |
| 验收要求 | 1期：（1）单项项目完工后一天内清理现场，做到工完场清。由采购人承办人员核对行动现场出动的工人、车辆、器械等具体规格数量以及拆除户外违章广告的具体规格，确认行动服务质量和效果是否与执法要求一致。由现场带队负责人复查核实。如经采购人现场验收不达标的，采购人有权要求中标人无偿返工。如经返工仍不符合招标文件或合同约定标准的，采购人有权单方解除合同，不予支付任何费用,并要求中标人承担合同总额30%的违约金。 （2）按招标文件要求以及中标人的投标文件的承诺内容进行验收。 |
| 履约保证金 | 交纳比例：5%。缴费渠道：电子保函（保险）说明：（1）提交时间：合同签订前；（2）金额：中标金额的5%；（3）退还说明：以履约担保函形式提交履约保证金的，履约担保函在合同期满及中标人无违约的情形下自动失效。（4）《政府采购履约担保函 》在服务期满及中标人无违约的情形下自动失效。履约保证金可以以履约保函（保险）形式提供，目前"广东政府采购智慧云平台金融服务中心(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)已实现电子履约保函（保险）在线办理功能，有意愿供应商可自行办理提供。 |
| 其他 | 其他，1、报价方式，本项目采用下浮率方式进行报价，有效下浮率：0%-100%。报价应包含本次招标所有服务内容的费用，包括人工费（包括工资、奖金、津贴补贴、节假日加班和日常加班加点工资、特殊情况下支付的工资等）、社保费（包括医疗、失业、养老、生育工伤）、公积金、培训费、住宿费、办公经费、工具费、物料费、机械设备使用费、管理费利润、规费、税金、保险费以及合同实施过程中的应预见、不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。除该等费用及合同另有其他约定外，采购人无须支付中标人其他任何费用。 |

**2.技术标准与要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） |  权重% | 所属行业 | 技术要求 |
| 1 | 市容管理服务 | 黄江镇“六乱”整治和违章户外广告拆除项目 | 项 | 1.00 | 1,112,000.00 | 1,112,000.00 | 100.0 | 其他未列明行业 | 详见附表一 |

备注：最终综合总报价=（各产品报价×各项产品权重）的相加值

**附表一：黄江镇“六乱”整治和违章户外广告拆除项目**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 序号 | 具体技术（参数）要求 |
|  | 1 | 详见“采购需求”。 |
| 说明 |  打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |